|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 809-р** |

**ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”**

1. Удосконалити процес підготовки і подання до центральних органів виконавчої влади та фондів загальнообов’язкового державного страхування електронної звітності шляхом уніфікації її форматів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного страхування. |
|  | Грудень 2013 року. |

2. Розробити функціональні та технічні вимоги до автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності” (далі - автоматизована система).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки. |
|  | Грудень 2013 року. |

3. Упровадити першу чергу автоматизованої системи з використанням існуючих форматів електронної звітності.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного страхування. |
|  | Грудень 2013 року. |

4. Розробити технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку. |
|  | 1 вересня 2014 року. |

5. Надати відповідним суб’єктам подання звітності безкоштовно єдине спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання електронної звітності.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки. |
|  | Березень 2014 року. |

6. Упровадити та провести дослідну експлуатацію другої черги автоматизованої системи з використанням уніфікованих стандартів електронної звітності.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, Держстат, Державна служба зайнятості, Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. |
|  | Грудень 2014 року. |

7. Створити та упровадити комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку. |
|  | 1 листопада 2014 року. |

8. Здійснити поетапне приєднання всіх центральних органів виконавчої влади до автоматизованої системи.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, центральні органи виконавчої влади, до яких подається звітність. |
|  | Березень 2015 року. |

9. Упровадити автоматизовану систему в промислову експлуатацію.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Міндоходів, Держінформнауки, центральні органи виконавчої влади, до яких подається звітність. |
|  | 1 грудня 2014 року. |

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 705-р від 06.08.2014}